ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

по использованию  средств субсидий, выделенных  из Министерства образования и науки Красноярского края  и муниципального бюджета ЗАТО г.Железногорска для нужд  МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» в 2014 году.

На основании Соглашения от 06.06.2014г. № 103 и дополнительного Соглашения от 19.08.2014г  № 150 « О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (о выполнении работ)», а также в соответствии с Соглашением от 19.08.2014г. № 146 « О порядке и условиях предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности» для нужд МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», как Учреждению, оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, в 2014году были выделены следующие средства субсидий:

| № | Наименование | Объём услуги с помесячной разбивкой тыс.руб. | Объём услуги на 2014 год тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь |  |
| 1. | Финансовая поддержка МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей из Министерства образования и науки Красноярского края. | 312, 219 | 317,381 | 629,600 |
| 2. | Финансовая поддержка МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей из муниципального бюджета ЗАТО Железногорск. | 0 | 62,960 | 62,960 |
| 3. | Субсидия МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», как Учреждению оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, на приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса из Министерства образования и науки Красноярского края. | - | - | 13 232,800 |
| 4 | Софинансирование МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», как Учреждению оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, на приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса из муниципального бюджета ЗАТО Железногорск. | - | - | 1 323,280 |
|  | ИТОГО: | 312, 219 | 380,341 | 15 248,640 |

Полученные средства субсидии и софинансирования были использованы по целевому назначению, все требования указанных выше Соглашений выполнены в полном объёме.

- Субсидии финансовой поддержки МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей были направлены на:

- « выполнение общестроительных работ в рамках текущего ремонта в период подготовки ЗС ДООЛ « Взлет» МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»  к летней оздоровительной кампании 2014г.»

Сумма субсидий составила 312,219 тыс. рублей. Работы в соответствии с Договором подряда от 20.05.2014г. № 2014-04 выполнены  ООО «Каскад».

Освоение субсидий по данному виду работ позволило качественно подготовить объекты детского лагеря «Взлет» к летнему  оздоровительному сезону 2014 года, в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13 и других контролирующих органов;

- «выполнение работ по ремонту водопроводных сетей в ЗС ДООЛ «Взлет» МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет»

Сумма субсидий составила 380,341 тыс. рублей, из них 317,381 тыс. рублей – средства краевых субсидий и 62,960 тыс. рублей – средства софинансирования из муниципального бюджета ЗАТО г.Железногорск. Работы в соответствии с Договором подряда от 05.06.2014г. №05-2014 выполнены ООО «РиК».

Освоение субсидий по данному виду работ способствовало выполнить качественный ремонт водопроводных сетей в лагере «Взлет» с использованием их круглогодично.

- Субсидия  МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», как Учреждению оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, на приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса.

Для реализации указанной субсидии и средств софинансирования были организованы, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г.№ 44 - ФЗ конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт с победителем (ООО « Ресурс» директор Яньков А.М.), выполнены в полном объёме все строительно-монтажные работы, в соответствии с требованиями Приложения № 2 Соглашения - «Технические условия и характеристики для модульного жилого корпуса»,  а также проектно-сметной документацией.

Технический надзор за выполнением монтажных работ, в соответствии с Договором от 06.08.2014г. № 78/2014г, осуществляло МКУ «Управление капитального строительства», кроме того в соответствии с Договором от 14.10.2014г № 14 были организованы работы по  осуществлению авторского надзора по приобретению и монтажу модульного здания жилого корпуса со стороны ООО «Пропорция» - организацией, которая разработала проектно- сметную документацию на модульный жилой корпус в МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет».

Кроме того, в ходе выполнения монтажа модульного здания жилого корпуса, за счёт средств МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», дополнительно выполнены следующие виды работ:

- демонтаж старого корпуса;

- вырубка, уборка сухостоя и подготовка площадки для монтажа модульного здания жилого корпуса;

- устройство наружных инженерных сетей, в том числе водопроводных, канализационных, с устройством септика и электрических сетей;

- благоустройство территории вокруг модульного здания жилого корпуса.

Работы выполнены с хорошим качеством  и сданы подрядчиком в согласованные сроки, кроме того предоставлена в полном объёме исполнительная документация на приобретённое и  смонтированное модульное здание жилого корпуса, которая проверена и согласована  специалистами МКУ «УКС»  и  ООО « Пропорция».

Приобретение  и монтаж модульного здания жилого корпуса позволило МАОУ ДОД ДООЦ             «Взлет» выполнить План-задание для Учреждения на 2015 года, выданное МУ №51 ФМБА России, в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3155-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей.

В соответствии с требованиями Соглашений МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» предоставил в Министерство образования и науки Красноярского края финансово-аналитический отчёт о реализации субсидий в целях финансовой поддержки учреждения, оказывающего услуги в по отдыху, оздоровлению и занятости детей, а также по приобретению и монтажу  модульного здания  жилого корпуса в оздоровительном лагере «Взлет» МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет».

В настоящее время в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на 2014-2016 годы» Государственной программы Красноярского края «Развитие образования», в МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» подготовлены документы в Министерство образования и науки Красноярского края для участия в конкурсных отборах на получение следующих субсидий:

- в целях финансовой поддержки МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет», оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей, для организации работ по ремонту водопроводных, канализационных и иных инженерных сетей в детском оздоровительном лагере «Взлет»;

- на реализацию образовательных программ для различных категорий детей в учреждении, оказывающего услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей.

Директор

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 							В.Н.Круглов